## Slide 1: 中間発表
facebook 連携システム
矢吹研究室Cチーム

## Slide 2
プロジェクトメンバ :
PM 1142123 渡邊 雄大
1142032 小野寺 航己
1142078 土井 貴司
ユーザ : 下田 篤
シニアマネージャ : 矢吹 太朗

## Slide 3: 目次
１．開発システムの概要
1.1 背景
1.2 システム開発の目的
1.3 システムの概要
1.4 システムの機能
２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1 プロジェクト目的
2.2 プロジェクト目標
2.3 体制表
2.4 ガントチャート
2.5 リスク・ブレークダウン・ストラクチャー
2.6 リスク

## Slide 4: １．開発システムの概要
1.1 背景
1.2 目的
1.3 概要
1.4 機能

## Slide 5: １．開発システムの概要
1.1 背景
下田青果店
依頼
facebook連携
顧客管理システム

## Slide 6: １．開発システムの概要
1.2 目的
ｆacebook 情報を参照できる
顧客管理システムの基盤の開発

## Slide 7: １．開発システムの概要
1.3 概要
下田青果店

## Slide 8: １．開発システムの概要
1.4 機能
・ ログイン機能
・ 顧客情報
一覧表示機能
登録機能
更新機能
削除機能
・ 顧客ｆacebook基本データ表示機能

## Slide 9: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1 目的
2.2 目標
2.3 体制表
2.4 ガントチャート
2.5 リスク・ブレークダウン・ストラクチャー
2.6 リスク

## Slide 10: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1 目的
facebook連携顧客管理システムのプロトタイプを10週間で開発する

## Slide 11: ２，プロジェクトマネジメント計画の概要
2.2 目標
品質
facebook連携顧客管理システムのプロトタイプを完成させる

## Slide 12: ２，プロジェクトマネジメント計画の概要
2.2 目標
コスト
想定工数である
330時間(=3人×11時間／週×10週)でプロジェクトを完了する

## Slide 13: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.2 目標
納期
工程内容 | 提出予定日
要件定義書 | ５月２４日
プロジェクトマネジメント計画書 | ５月３０日
中間発表資料 | ５月３１日
外部設計書 | ６月７日
コスト見積書 | ６月１４日
契約書 | ６月１４日
内部設計書 | ６月２１日
プログラム | ６月２８日
テスト計画書 | ６月２８日
テスト報告書 | ７月５日
納品書 | ７月１２日
マニュアル | ７月１２日
QCD 評価報告書 | ７月１２日
マネジメント レポート | ７月１２日
最終発表資料 | ７月１９日

## Slide 14: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.3 体制表
下田
矢吹
渡邊
土井
小野寺
（プロジェクトメンバ）
（プロジェクトマネージャ）
（プロジェクトメンバ）
（シニアマネージャ）
（ユーザ）
プロジェクト内
社内

## Slide 15: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.4 ガントチャート

## Slide 16: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.5 リスク・ブレークダウン・ストラクチャー

## Slide 17: ２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.6 リスク登録簿