## Slide 1: 中間発表
PM １１４２０１６ 井上乃祐
１２４２００５ 石井康之
１２４２１０５ 三浦泰介

## Slide 2
ユーザは商工会議所の役員で，
津田沼近辺のラーメン屋の更なる発展を望む
プロジェクトの背景

## Slide 3
プロジェクトの目的
グーグルマップの利用で目的地に到達できる
１ポイント工夫
津田沼近辺のラーメン屋を
手軽に検索できる
アプリを作成

## Slide 7
品質 コスト
納期 リスク対策
プロジェクトの目標

## Slide 8
品質目標
システムの主要要求
１：地図を表示させる機能
２：１の地図上にラーメン屋の店名とピンを立てる機能
３：２のピンを選択したラーメン屋に対するコメントや，食べログへ飛べるリンクを表示させる機能
成功基準
テスト報告書の合格

## Slide 9
コスト目標
予定しているコスト以内に収める
成功
300時間以内にプロジェクトを完遂する

## Slide 10
EVM

## Slide 12
納期目標
期限内にアプリの作成を終わらせる
成功基準
期限内に作成終了する

## Slide 13
ガントチャート

## Slide 14
リスク対策目標
想定されるリスク
・開発者の意図と設計者の意図の相違
・開発者の技術不足
・開発者と設計者の過労
対策
・３日毎に現在の完成具合を開発者と設計者が直接会う機会を設け，その場で確認する．
・PHPの教本以外に参考書を用意する．
・負荷がかからないよう仕事の量を平等にする

## Slide 15
反省と今後の方針
反省
・後回しにしすぎた． →期限を守る
・全員の進捗報告をしなかった． →現状方向を週一回行う
・仕事の割り振りができてなかった． →ガントチャートをうまく使いこなす
今後の方針
・成果物のイメージを一致させる
・リーダー同士で話し合う機会を設ける