## Slide 1: ウェブサイト開発 プロジェクト
竹本研A群A班
PM 1242006 石田 一真
1242055 斯波 宏隆
1242096 本間 知博
1242106 御園 亮太
～プロジェクトマネジメント実験～

## Slide 2: 目次
2.ウェブサイト
  2.1背景
  2.2 目的
  2.3要求提案
  2.4モックアップ
  2.5統括
1プロジェクト実験
1.1人的資源マネジメント
  1.2タイムマネジメント
  1.3リスクマネジメント
1.4コミュニケーションマネジメント
1.4.1チームミーティング
1.4.2ユーザミーティング
1.4.3データ管理

## Slide 3
 | 石田 | 本間 | 斯波 | 御園
プロジェクト憲章 | A | C | R | I
作業実績票 | C | R | I | A
ガントチャート | R | C | A | I
議事録 | I | A | C | R
作業日報 | C | A | I | R
WBS作成 | R | I | A | C
画面遷移図 | A | I | R | C
ウェブサイト開発 | I | R | C | A
発表 | R | I | A | C
1.1人的資源マネジメント
PM実験役割分担表
R:実行責任者
A:説明責任者
C:相談責任者
I:情報提供

## Slide 4
 | 石田 | 本間 | 斯波 | 御園
PM | R | A | R | A
議事録 | A | R | A | R
リスクマネジメント | A | A | R | A
タイムマネジメント | A | R | A | R
スコープマネジメント | R | A | A | R
コミュニケーション マネジメント | R | A | R | A
PM役割分担表
R:実行責任者
A:説明責任者
C:相談責任者
I:情報提供
1.1人的資源マネジメント

## Slide 5
1.2タイムマネジメント
作業実績表
担当者名 | 2回(設計) | 3回(実装) | 4回(実装) | 5回(テスト) | 合計
石田一真 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0
本間知博 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0
斯波宏隆 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0
御園亮太 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0
合計 | 24.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 82.0

## Slide 6
1.2タイムマネジメント
予定より早くできた理由
目的を共有
目的を設定
作業短縮

## Slide 7
・メンバ欠席
オンラインストレージデータによるデータの共有
・ハードウェア破損
オンラインストレージに保存と他のメンバのハードウェアに保存
1.3リスクマネジメント

## Slide 8: 1.4コミュニケーションマネジメント
ミーティング
チームミーティング
ユーザミーティング
連絡方法
石田
本間
斯波
御園

## Slide 9: 1.4.1チームミーティング
進捗状況確認
実行作業確認

## Slide 10
1.4.2ユーザミーティング
・成果物をチェック
・アドバイスによる品質向上

## Slide 11: 1.4.3データ管理
・一人一人が最新の
ドキュメントを管理
・バックアップとして
オンラインストレージに保存

## Slide 12: 2.1背景
PM，PM学科を知らないんじゃないか？

## Slide 13: 2.2目的
高校生にPM学科を知ってもらえる
入学者数の増加を見込んだウェブサイトの作成

## Slide 14: 2.3要求提案
・画像の挿入（発表風景） ・レスポンシブデザインの有効 ・アニメーションの挿入 ・JavaScriptの挿入

## Slide 15
2.4モックアップ
TOP画像アニメーション | ○
CSSによるボタンの色を変える | ○
画面下部に各ページ移動ボタン | ○
サブメニュー欄 | ×
PM説明文 | ○
PM学科説明文 | ○
更新情報 | ○
交通アクセスGoogleマップとのリンク | ○
パンフレットPDFバナー | ○
イベント日程欄 | ○
研究室紹介文と画像の添付 | ○
就職先紹介CSSによって説明文を2列にする | ○
グラフやデータの挿入 | ×
資料リスト | ○
個人情報入力に関する規約 | ○
千葉工業大学資料請求画面へのリンク | ○
Q&Aを載せる | ○
Q&A解答欄を載せる | ×
googleマップにマーカーを表示 | ○
各交通機関の移動時間 | ○

## Slide 16
2.5総括
・作業能力に差が出てしまった
・個々の責任を全うする事が出来た