ステークホルダの一覧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No． | ステークホルダ | 氏名 | 職位 | PJ内外 | 社内外 | 関心事項 |
| 1 | ユーザ | 竹本先生 | 教員 | PJ外 | 社外 | 品質，納期 |
| 2 | シニアマネージャ | 矢吹先生 | 教員 | PJ外 | 社内 | 品質 |
| 3 | PM | 若月　純 | 学生 | PJ内 | 社内 | PJ成否 |
| 4 | プロジェクトメンバ | 齋藤　勇也 | 学生 | PJ内 | 社内 | PJ成否 |
| 5 | プロジェクトメンバ | 森谷　慧士 | 学生 | PJ内 | 社内 | PJ成否 |
| 6 | 委託先PM | 三宅　琢己 | 学生 | PJ内 | 社外 | 納期 |
| 7 | 委託先メンバ | 小池　克人 | 学生 | PJ内 | 社外 | 納期 |
| 8 | 委託先メンバ | 吉野　聡志 | 学生 | PJ内 | 社外 | 納期 |

プロジェクト承認要求事項

(1)品質目標，納期目標

・ユーザが滞在管理システムの開発完了を承認する

・顧客が滞在管理システムを活用して各研究室に誰が滞在しているかを把握し，入退出記録を管理システムに記録する

・判定結果は，QCD評価報告書に記載する

(2)コスト目標

・シニアマネージャがコスト・ベースラインとプロジェクトの実績値を比較して判定する

・判定結果は，QCD評価報告書に記載する

任命されたプロジェクトマネージャ，その責任と権限レベル

* プロジェクトマネージャは，プロジェクトの成否に関する包括的な責任を負う
* プロジェクトマネージャは，プロジェクトメンバの担当業務に対する指示権限を有する
* プロジェクトマネージャは，プロジェクトメンバをプロジェクトから除名する権限を持つ

プロジェクト憲章を許可する，スポンサーあるいはほかの人物の名前と地位

シニアマネージャ

表シニアマネージャの権限と責任

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名 | 矢吹　太朗 |
| 権限 | プロジェクト書類の承認，押印． |
| 責任 | ミーティングへの参加． |

ユーザ

表ユーザの権限と責任

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名 | 竹本　篤郎　様 |
| 権限 | プロジェクト書類の承認，押印．  プロジェクト完了の承認． |
| 責任 | ミーティングへの参加．  プロジェクトに必要な情報の提示．  委託料の支払い． |