WBS

津田沼近辺のラーメン屋検索

1. 立ち上げ
   1. プロジェクト憲章作成
2. プロジェクト計画
   1. WBS作成
   2. ガントチャート作成
   3. 体制図作成
   4. プロジェクトの契約書作成
3. 実行
   1. 基本設計書作成
      1. 概略
      2. 機能
      3. 画面遷移図
      4. 論理データ
      5. データ項目
   2. 中間発表
      1. パワーポイント作成
      2. 原稿作成
   3. 外注する
      1. 内部設計書作成
      2. プログラミング作成
      3. テスト
         1. テスト計画書作成
         2. テスト報告書作成
      4. 納品
         1. 基本設計書
         2. パワーポイント
         3. プログラム
         4. プロジェクト計画書
4. 監視・コントロール
   1. EVM作成
   2. 議事録作成
   3. 週報作成
5. 終結
   1. マネジメントレポート（QCD評価報告書）作成
   2. 最終発表
      1. パワーポイント作成
      2. 原稿作成