0　滞在管理アプリ開発プロジェクト

1. プロジェクト立ち上げ
   1. チームビルディング
      1. 役割表
      2. PJ環境
   2. PJ憲章作成
2. プロジェクト計画
   1. プロジェクトマネジメント計画書
      1. 概要確認
      2. スコープ計画作成
         1. タスクの洗い出し
         2. WBS作成
      3. 体制図作成
      4. タイム計画作成
         1. スケジュール見積もり
         2. ガントチャート
      5. コスト計画作成
         1. EVM作成
      6. 品質計画作成
      7. 人的資源計画作成
         1. RAM作成
      8. コミュニケーション・マネジメント計画作成
      9. リスク計画作成
         1. リスク洗い出し
         2. RBS作成
         3. リスク登録簿作成
      10. 変更管理
3. 外部設計
   1. 外部設計書作成
      1. システム概略設計書作成
      2. システム機能設計書作成
      3. システム画面設計書作成
      4. 論理データ設計書作成
   2. 契約書
      1. 契約書作成
4. 中間発表
   1. 中間発表スライド作成
5. 発注
   1. 発注書作成
      1. あて先
      2. 作成日
      3. 作成者
      4. 担当者
         1. 発注担当者
         2. 受注担当者
      5. タイトル
      6. 希望納期
      7. 納品先
      8. 合計金額
   2. テスト計画書作成
      1. 単体テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      2. 結合テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      3. システム・テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
6. 委託
   1. 内部設計書
   2. 機能仕様書
      1. 機能分割
      2. プログラム分割
      3. モジュール分割
   3. データフロー図
   4. データベース物理設計書
   5. プログラム
      1. プログラミング
   6. テスト
      1. テスト報告書
   7. 納品
      1. 納品書作成
         1. あて先
         2. 作成日
         3. 作成者
         4. 担当者
            1. 発注担当者
            2. 受注担当者
         5. タイトル
         6. 納品先
         7. 合計金額
      2. マニュアル作成
7. 検収
   1. 検収
8. プロジェクト監視・コントロール
   1. 議事録作成
   2. 週報作成
   3. 管理ツール作成
      1. ガントチャート作成
      2. EVM作成
9. プロジェクト終結
   1. マネジメントレポート作成
   2. PD発表
      1. PD発表スライド作成
   3. PM発表
      1. PM発表スライド作成