0　滞在管理アプリ開発プロジェクト

1. プロジェクト立ち上げ
   1. チームビルディング
      1. 役割表
      2. PJ環境
   2. PJ憲章作成
2. プロジェクト計画
   1. プロジェクトマネジメント計画書
      1. 概要確認
      2. スコープ計画作成
         1. タスクの洗い出し
         2. WBS作成
      3. 体制図作成
      4. タイム計画作成
         1. スケジュール見積もり
         2. ガントチャート
      5. コスト計画作成
         1. EVM作成
      6. 品質計画作成
      7. 人的資源計画作成
         1. RAM作成
      8. コミュニケーション・マネジメント計画作成
      9. リスク計画作成
         1. リスク洗い出し
         2. RBS作成
         3. リスク登録簿作成
      10. 変更管理
3. 外部設計
   1. 外部設計書作成
      1. システム概略設計書作成
      2. システム機能設計書作成
      3. システム画面設計書作成
      4. 論理データ設計書作成
4. 中間発表
   1. 中間発表スライド作成
5. 契約
   1. 契約書
      1. 目的
      2. 定義
      3. 成果物
      4. 資料提供
      5. 開発場所
      6. 指揮命令
      7. 連絡担当者
      8. 検収
      9. 著作権
      10. 契約内容の変更
      11. 契約期限
      12. 金額
   2. シニア承認
   3. ユーザ承認
6. 内部設計
   1. 内部設計書
      1. システム処理設計書
      2. 物理データ設計書
   2. シニア承認
   3. ユーザ承認
7. 発注
   1. 発注書
      1. あて先
      2. 作成日
      3. 作成者
      4. 担当者
         1. 発注担当者
         2. 受注担当者
      5. タイトル
      6. 希望納期
      7. 納品先
      8. 合計金額
   2. シニア承認
   3. ユーザ承認
   4. テスト計画書
      1. 単体テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      2. 結合テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      3. システムテスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      4. 運用テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
      5. シニア承認
      6. ユーザ承認
8. 開発
   1. プログラム
      1. プログラミング
      2. シニア承認
      3. ユーザ承認
   2. テスト報告書
      1. 単体テスト
      2. 結合テスト
      3. システムテスト
      4. シニア承認
      5. ユーザ承認
   3. 納品
      1. 納品書作成
         1. あて先
         2. 作成日
         3. 作成者
         4. 担当者
            1. 発注担当者
            2. 受注担当者
         5. タイトル
         6. 納品先
         7. 金額
      2. マニュアル作成
         1. 目次
         2. 使い方
      3. シニア承認
      4. ユーザ承認
9. 検収
   1. 運用テスト
   2. 検収
      1. 納品書検収
      2. テスト報告書検収
      3. プログラム検収
      4. マニュアル検収
10. プロジェクト監視・コントロール
    1. 議事録作成
    2. 週報作成
    3. 管理ツール作成
       1. ガントチャート作成
       2. EVM作成
11. プロジェクト終結
    1. マネジメントレポート作成
       1. ユーザ承認
       2. シニア承認
    2. PD発表
       1. PD発表スライド
       2. シニア承認
       3. ユーザ承認
    3. PM発表
       1. PM発表スライド
       2. シニア承認
       3. ユーザ承認