0　滞在管理アプリ開発プロジェクト

1. プロジェクト立ち上げ
   1. チームビルディング
      1. 役割表
      2. PJ環境
   2. PJ憲章作成
2. プロジェクト計画
   1. プロジェクトマネジメント計画書
      1. 概要確認
      2. スコープ計画作成
         1. タスクの洗い出し
         2. WBS作成
      3. 体制図作成
      4. タイム計画作成
         1. スケジュール見積もり
         2. ガントチャート
      5. コスト計画作成
         1. EVM作成
      6. 品質計画作成
      7. 人的資源計画作成
         1. RAM作成
      8. コミュニケーション・マネジメント計画作成
      9. リスク計画作成
         1. リスク洗い出し
         2. RBS作成
         3. リスク登録簿作成
      10. 変更管理
3. 外部設計
   1. 外部設計書作成
      1. システム概略設計書作成
      2. システム機能設計書作成
      3. システム画面設計書作成
      4. 論理データ設計書作成
4. 中間発表
   1. 中間発表スライド作成
5. 契約書
   1. 目的
   2. 定義
   3. 成果物
   4. 資料提供
   5. 開発場所
   6. 指揮命令
   7. 連絡担当者
   8. 検収
   9. 著作権
   10. 契約内容の変更
   11. 契約期限
   12. 金額
   13. 承認
       1. レビュー
       2. 修正
6. 内部設計
   1. システム処理設計書
   2. 物理データ設計書
   3. 承認
      1. レビュー
      2. 修正
7. 発注
   1. 発注書
      1. あて先
      2. 作成日
      3. 作成者
      4. 担当者
         1. 発注担当者
         2. 受注担当者
      5. タイトル
      6. 希望納期
      7. 納品先
      8. 合計金額
      9. レビュー
      10. 修正
      11. 承認
   2. テスト計画書
      1. 単体テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
         9. レビュー
         10. 修正
         11. 承認
      2. 結合テスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
         9. レビュー
         10. 修正
         11. 承認
      3. システムテスト計画
         1. 目的。範囲
         2. 方法
         3. 開始基準
         4. 完了基準
         5. 資源
         6. 体制
         7. スケジュール
         8. 検収方法
         9. レビュー
         10. 修正
         11. 承認
8. 開発
   1. プログラム
      1. プログラミング
         1. 画面
         2. ログイン機能
         3. メニュー機能
         4. ログアウト機能
         5. 戻る機能
         6. 更新機能
         7. 初回登録機能
      2. レビュー
      3. 修正
      4. 承認
   2. テスト報告書
      1. 単体テスト
      2. 結合テスト
      3. レビュー
      4. 修正
      5. 承認
   3. 納品
      1. マニュアル作成
         1. 使い方
         2. レビュー
         3. 修正
         4. 承認
      2. 納品書作成
         1. あて先
         2. 作成日
         3. 作成者
         4. 担当者
            1. 発注担当者
            2. 受注担当者
         5. タイトル
         6. 納品先
         7. 金額
         8. レビュー
         9. 修正
         10. 承認
9. 検収
   1. 納品書検収
   2. テスト報告書検収
   3. プログラム検収
   4. マニュアル検収
10. システムテスト
    1. システムテスト
    2. システムテスト承認
11. プロジェクト監視・コントロール
    1. 議事録作成
    2. 週報作成
    3. 管理ツール作成
       1. ガントチャート作成
       2. EVM作成
12. プロジェクト終結
    1. マネジメントレポート作成
    2. PD発表
       1. PD発表スライド作成
    3. PM発表
       1. PM発表スライド作成