プロジェクトマネジメント演習

滞在管理アプリ作成プロジェクト

プロジェクト変更要求

メンバ

PM 1242132　若月　純

1242042　斎藤　勇也

1242116　森谷　慧士

提出日：2014年7月3日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PM確認印 | シニア確認印 | ユーザ確認印 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト変更要求 | | |
| プロジェクト名：滞在管理アプリ作成プロジェクト | | PCR番号：1 |
| 変更要求の詳細とスコープおよび品質への影響： | | |
| 調達マネジメントに外部先の管視コントロールを追記する． | | |
| 詳細は以下である． | | |
| 管視・コントロール | | |
| * 毎週金曜日に矢吹研ＢチームＰＭとミーティングを行い，議事録を作成する | | |
| * 委託先が作業した日には勤務表を作成させ，作業時間，遂行タスク，完了タスクを記載する | | |
| * 以上の資料をもとにガントチャートとEVMを作成し，パフォーマンス分析を行う | | |
| * パフォーマンス分析をもとに，委託先の評価を行い今後の課題について話し合う | | |
| スコープ定義の成果物に，外部先管理に使用した議事録，勤務表，ガントチャート，ＥＶＭを追加する．スコープ・ベースラインに，外部先管理のための議事録の作成，勤務表の作成，ガントチャートの作成，ＥＶＭの作成を追加する．品質仕様には影響がない． | | |
| 変更要求起案者：若月純 | 起草日：14年7月3日 | |
| 変更要求理由： | | |
| 外部先の管理を明確にし，適切な管視・コントロールを行うことで，成果物の品質を保つこと． | | |
|  | | |
| 変更の種類：小 |  | |
|  | | |
| 変更を調査するためのコスト　￥1000 | | |
| プロジェクト・スケジュールへの影響 | | |
|  | | |
| プロジェクト期間に変更はない | | |
| プロジェクトコストへの影響 | | |
| 予算追加額　￥31000 | | |
|  | | |
| 顧客の負担の有無：なし | | |