滞在管理アプリ開発プロジェクト

1. プロジェクト立上げ
   1. PJ憲章
2. プロジェクト計画
   1. プロジェクト計画書
      1. WBS
      2. 体制図
      3. PJ契約書
3. プロジェクト実行
   1. 外部設計
      1. 外部設計書
         1. システム概略設計書
         2. システム機能設計書
         3. システム画面設計書
         4. 論理データ設計書
   2. 中間発表
      1. 発表スライド
   3. 発注
      1. 委託
      2. 内部設計
         1. 内部設計書
      3. テスト
         1. テスト計画書
         2. テスト設計書
      4. 納品
         1. 納品書
         2. マニュアル
   4. 受け入れ
      1. 受け入れテスト
      2. 検収
   5. 期末発表
      1. 発表スライド
4. プロジェクト監視・コントロール
   1. EVM
   2. ガントチャート
   3. RAM
   4. 議事録
   5. 週報
5. プロジェクト終結
   1. QCD評価報告書
   2. マネジメントレポート