|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作業項目 | 開始条件 | 終了条件 |
| ID:作業名称 | 入力 | 成果物 |
| 1     プロジェクト立上げ |  | プロジェクト立上げ |
| 1.1    PJ憲章 |  | PJ憲章 |
| 2     プロジェクト計画 | PJ憲章 | プロジェクト計画 |
| 2.1    プロジェクト計画書 | PJ憲章 | プロジェクト計画書 |
| 2.1.1 概要確認 | PJ憲章 | 概要確認 |
| 2.1.2 スコープ計画 | PJ憲章 | スコープ計画 |
| 2.1.2.1タスクの洗い出し | PJ憲章 | タスク一覧 |
| 2.1.2.2 WBS | タスク一覧 | WBS |
| 2.1.3 PJ契約書 | PJ憲章 | PJ契約書 |
| 2.1.4 体制図 | PJ憲章 | 体制図 |
| 2.1.5 タイム計画 | WBS | タイム計画 |
| 2.1.5.1 スケジュール見積もり | WBS | スケジュール見積もり |
| 2.1.5.2 ガントチャート | スケジュール見積もり | ガントチャート |
| 2.1.6 コスト計画 | PJ憲章 | コスト計画 |
| 2.1.6. 1 EVM | ガントチャート | EVM |
| 2.1.7 品質計画 | PJ憲章 | 品質計画 |
| 2.1.8 人的資源計画 | PJ憲章 | 人的資源計画 |
| 2.1.8.1 RAM | WBS | RAM |
| 2.1.9 コミュニケーション・マネジメント計画 | スコープ計画 | コミュニケーション・マネジメント計画 |
| 2.1.10   リスク計画 | スコープ計画 | リスク計画 |
| 2.1.10.1 リスク洗い出し | スコープ計画 | リスク一覧 |
| 2.1.10.2 RBS | WBS | RBS |
| 2.1.10.3 リスク登録簿 | RBS | リスク登録簿 |
| 2.1.11 調達計画 | プロジェクト概要 | 調達計画 |
| 2.1.12 変更管理 | 品質計画 | 変更管理 |
| 3 プロジェクト実行 | プロジェクト計画 | プロジェクト実行 |
| 3.1 外部設計 | PJ憲章 | 外部設計 |
| 3.1.1 外部設計書 | PJ憲章 | 外部設計書 |
| 3.1.1.1 システム概略設計書 | PJ憲章 | システム概略設計書 |
| 3.1.1.2 システム機能設計書 | システム概略設計書 | システム機能設計書 |
| 3.1.1.3 システム画面設計書 | システム機能設計書 | システム画面設計書 |
| 3.1.1.4 論理データ設計書 | システム機能設計書 | 論理データ設計書 |
| 3.2 中間発表 | 今までの成果物 | 中間発表 |
| 3.2.1 発表スライド | 今までの成果物 | 発表スライド |
| 3.3 発注 | 外部設計書 | 発注 |
| 3.3.1 内部設計 | 外部設計書 | 内部設計 |
| 3.3.1.1 内部設計書 | 外部設計書 | 内部設計書 |
| 3.3.2プログラム | 内部・外部設計書 | プログラム |
| 3.3.2.1プログラミング | 内部・外部設計書 | プログラム |
| 3.3.3 テスト | プログラム | テスト |
| 3.3.3.1 テスト計画書 | 外部設計書 | テスト計画書 |
| 3.3.3.2 テスト設計書 | 外部設計書 | テスト設計書 |
| 3.3.4 納品 | プログラム | 納品 |
| 3.3.4.1 納品書 | プログラム | 納品書 |
| 3.3.4.2 マニュアル | プログラム | マニュアル |
| 3.5 受け入れ | プログラム，納品書，マニュアル | 受け入れ |
| 3.5.1 受け入れテスト | プログラム，納品書，マニュアル | 受け入れテスト |
| 3.5.2 検収 | プログラム，納品書，マニュアル | 検収 |
| 4     プロジェクト監視・コントロール | プロジェクト計画 | プロジェクト監視・コントロール |
| 4.1    PJ管理 | ミーティング | PJ管理 |
| 4.1.1 議事録 | ミーティング | 議事録 |
| 4.1.2 週報 | EVM | 週報 |
| 4.1.3 ガントチャート作成 | スケジュール見積もり | ガントチャート |
| 4.1.4 EVM作成 | ガントチャート | EVM |
| 5     プロジェクト終結 | 検収 | プロジェクト終結 |
| 5.1    マネジメントレポート | 週報，議事録 | マネジメントレポート |
| 5.2    PD発表 | 今までの成果物 | PD発表 |
| 5.2.1 PD発表スライド | 今までの成果物 | PD発表スライド |
| 5.3    PM発表 | 今までの成果物 | PM発表 |
| 5.3.1 PM発表スライド | 今までの成果物 | PM発表スライド |