画面作成　15時間

ログイン機能　計3時間

ログイン処理3時間

滞在機能　計12時間

今いる処理　7時間

退出処理　3時間

更新処理　2時間

戻る機能 計1時間

初回登録機能 計6時間

承認作業15時間

計49時間

テスト

単体テスト6時間

結合テスト6時間

承認作業6時間

計18時間

マニュアル

マニュアル作成4時間

承認作業2時間

計6時間

納品書

納品書作成1時間

承認作業1時間

計2時間